KẾ HOẠCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
VÀ ĐỌC SÁCH TRỰC TUYẾN

Bản mở rộng dành cho nhóm 5 thành viên

| Tên đề tài | Quản lý thư viện, mượn–trả và đọc sách số |
| --- | --- |
| Mô hình triển khai | Modular Monolith, sẵn sàng tách dịch vụ |
| Công nghệ đề xuất | Next.js/React, C#, MongoDB, Redis, Docker |
| Quy mô thiết kế đầy đủ | 15 module nghiệp vụ, 35 collection, 48 màn hình |
| Quy mô MVP | 11 module trọng tâm, 21 collection, khoảng 26 màn hình |

# TÓM TẮT THIẾT KẾ

Kết luận thiết kế: Để hệ thống đủ lớn nhưng nhóm 5 người vẫn thực hiện được, tài liệu chia thành hai phạm vi: MVP bắt buộc và phần mở rộng. Nhóm triển khai Modular Monolith trước, phân chia module rõ ràng; khi cần mở rộng mới tách thành các dịch vụ độc lập.

| Phạm vi | Module | CSDL | Giao diện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP bắt buộc | 11 module | 21 collection | 26 màn hình | Hoàn thành trong 1–2 tuần |
| Bản đầy đủ | 15 module | 35 collection | 48 màn hình | Mở rộng sau khi MVP ổn định |
| Người dùng chính | 8 vai trò hệ thống | RBAC theo permission | Phân quyền đến từng hành động | Không chỉ ADMIN/STUDENT |
| Dữ liệu | MongoDB lưu dữ liệu bền vững | Redis lưu cache, tiến trình tạm, ranking | Có index và audit log | Hỗ trợ cả sách số và sách vật lý |

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Mục tiêu, phạm vi và giả định thiết kế

2. Kiến trúc tổng thể

3. Vai trò và phân quyền thực tế

4. Danh sách 15 module chức năng

5. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 35 collection

6. Danh sách màn hình giao diện

7. Thiết kế API theo module

8. Luồng nghiệp vụ quan trọng

9. Phân công chi tiết cho 5 thành viên

10. Kế hoạch 12 tuần và mốc bàn giao

11. Kiểm thử, bảo mật và hiệu năng

12. Tiêu chí nghiệm thu và sản phẩm bàn giao

Phụ lục A. Cấu trúc collection cốt lõi

Phụ lục B. Quy ước Git, API và mã lỗi

# 1. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ GIẢ ĐỊNH THIẾT KẾ

## 1.1. Mục tiêu hệ thống

Quản lý tập trung sách điện tử, sách vật lý, bản sao sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và chi nhánh thư viện.

Hỗ trợ toàn bộ quy trình mượn, trả, gia hạn, đặt trước, phạt quá hạn và kiểm kê kho.

Cung cấp cổng đọc sách trực tuyến có lưu chương, vị trí cuộn, phần trăm hoàn thành, bookmark, ghi chú và lịch sử đọc.

Cung cấp dashboard, báo cáo, nhật ký thao tác và phân quyền chi tiết theo vai trò/permission.

Sử dụng Redis cho cache, tiến trình đọc tạm thời, chống tăng lượt xem giả và xếp hạng sách xu hướng.

Giữ kiến trúc đủ rõ để có thể phát triển thành hệ thống lớn hơn mà không phải viết lại toàn bộ.

## 1.2. Giả định quy mô để thiết kế

| Hạng mục | Giả định thiết kế | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | 2.000 tài khoản; 50–200 người hoạt động/ngày | Có thể chỉnh theo đề tài thực tế |
| Sách | 1.000 đầu sách; mỗi sách có thể có nhiều bản số/bản vật lý | MVP chỉ cần 50–100 sách mẫu |
| Nội dung số | Tối đa 500 chương/sách; nội dung lưu tách khỏi document sách | Tránh document MongoDB quá lớn |
| Chi nhánh | 1–20 thư viện/điểm phục vụ | MVP có thể dùng 1 chi nhánh |
| Hiệu năng | API đọc phổ biến P95 < 300 ms; Redis nội bộ P95 mục tiêu < 5 ms | Đo bằng dữ liệu thực, không tự đặt số liệu |
| Tính sẵn sàng | Có fallback khi Redis lỗi; dữ liệu quan trọng luôn tồn tại trong MongoDB | Redis không phải nguồn dữ liệu duy nhất |

## 1.3. Phạm vi theo giai đoạn

| Giai đoạn | Phạm vi | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 — MVP | Auth/RBAC, người dùng, danh mục sách, chương sách, đọc sách, tiến trình đọc, kho cơ bản, mượn–trả, dashboard cơ bản | 21 collection; 26 màn hình; bắt buộc hoàn thành |
| Giai đoạn 2 — Mở rộng | Đặt trước, tiền phạt, nhiều chi nhánh, bookmark/ghi chú, review, danh sách đọc, thông báo, báo cáo nâng cao | Bổ sung đến 35 collection; 48 màn hình |
| Giai đoạn 3 — Quy mô lớn | Tìm kiếm chuyên dụng, recommendation service, message queue, object storage/CDN, tách microservice | Chỉ làm khi thời gian và hạ tầng cho phép |

# 2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

## 2.1. Kiến trúc đề xuất

Lựa chọn kiến trúc: Dùng Modular Monolith thay vì microservice ngay từ đầu. Mỗi module có controller/service/repository/schema riêng; giao tiếp qua interface nội bộ. Cách này giảm độ phức tạp triển khai cho nhóm 5 người nhưng vẫn cho phép tách dịch vụ sau này.

| Thành phần | Trách nhiệm | Công nghệ |
| --- | --- | --- |
| Web Student | Trang chủ, tìm kiếm, chi tiết sách, trình đọc, tiến trình cá nhân | Next.js |
| Web Admin/Staff | Quản lý danh mục, kho, mượn–trả, người dùng, báo cáo | Next.js |
| Backend API | 15 module nghiệp vụ, guard phân quyền, validation, audit | C# |
| Worker/Scheduler | Đồng bộ Redis → MongoDB, tính trending, gửi thông báo, job quá hạn | NestJS/BullMQ hoặc cron |
| MongoDB | Nguồn dữ liệu bền vững: user, sách, mượn–trả, tiến trình, log | MongoDB replica-ready |
| Redis | Cache, session, rate limit, progress tạm, distributed lock, sorted set | Redis |
| File Storage | Bìa sách, EPUB/PDF, tài liệu đính kèm | Cloudinary ở bản mở rộng |
| Reverse Proxy | HTTPS, routing, gzip, giới hạn request | Nginx |
| Monitoring | Log ứng dụng, lỗi, metric cơ bản | Pino/Winston + health check |

## 2.2. Sơ đồ luồng triển khai

| Người dùng | → | Nginx / HTTPS | → | Frontend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ |  |  |
| MongoDB | ← | Backend API | → | Redis |
| ↑ |  | ↓ |  | ↑ |
| File Storage | ← | Worker / Scheduler | → | Notification Provider |

## 2.3. Nguyên tắc phân lớp backend

Controller chỉ nhận request, kiểm tra DTO và gọi service; không viết truy vấn database trực tiếp trong controller.

Service chứa nghiệp vụ và kiểm tra quyền theo ngữ cảnh; repository chịu trách nhiệm truy vấn MongoDB/Redis.

Mỗi thao tác nhạy cảm tạo audit log: ai làm, hành động gì, tài nguyên nào, trước/sau thay đổi.

Tất cả API trả response thống nhất: success, statusCode, message, data, meta, traceId.

Dữ liệu cache có TTL; khi cập nhật dữ liệu gốc phải xóa hoặc làm mới cache liên quan.

# 3. VAI TRÒ VÀ PHÂN QUYỀN THỰC TẾ

## 3.1. Tám vai trò hệ thống

| Vai trò | Mục đích | Quyền tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| SUPER_ADMIN | Quản trị toàn hệ thống | Cấu hình, role/permission, chi nhánh, audit, toàn bộ dữ liệu |
| LIBRARY_ADMIN | Quản trị một thư viện/chi nhánh | Người dùng thuộc đơn vị, sách, kho, mượn–trả, báo cáo đơn vị |
| LIBRARIAN | Thủ thư nghiệp vụ | Mượn, trả, gia hạn, đặt trước, xác nhận phạt, tra cứu thành viên |
| CONTENT_EDITOR | Biên tập nội dung số | Tạo/sửa sách, chương, bìa, file số; gửi duyệt hoặc xuất bản |
| INVENTORY_STAFF | Nhân viên kho | Nhập bản sao, chuyển kho, kiểm kê, đánh dấu hỏng/mất |
| STUDENT | Người đọc đã đăng ký | Đọc sách, mượn, đặt trước, bookmark, ghi chú, review |
| GUEST | Khách chưa đăng nhập | Xem danh mục công khai, tìm kiếm, xem chi tiết giới hạn |
| SYSTEM_WORKER | Tài khoản dịch vụ | Chạy job đồng bộ, trending, notification; không đăng nhập giao diện |

## 3.2. Permission được thiết kế theo hành động

| Nhóm quyền | Permission ví dụ |
| --- | --- |
| user | user.read, user.create, user.update, user.lock, user.assign_role |
| role | role.read, role.create, role.update, role.assign_permission |
| book | book.read, book.create, book.update, book.archive, book.publish, book.delete |
| chapter | chapter.read, chapter.create, chapter.update, chapter.publish, chapter.delete |
| inventory | copy.read, copy.create, copy.update_status, inventory.transfer, inventory.audit |
| circulation | loan.create, loan.return, loan.extend, reservation.approve, fine.waive |
| reading | reading.read, progress.update, bookmark.manage, annotation.manage |
| social | review.create, review.moderate, list.manage |
| report | report.view, report.export |
| system | setting.read, setting.update, audit.read, file.manage |

## 3.3. Ma trận quyền rút gọn

| Chức năng | Super Admin | Library Admin | Librarian | Content Editor | Inventory Staff | Student |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý role/permission | Đầy đủ | Không | Không | Không | Không | Không |
| Quản lý người dùng | Toàn hệ thống | Trong đơn vị | Tra cứu | Không | Không | Hồ sơ cá nhân |
| Tạo/sửa sách | Có | Có | Chỉ xem | Có | Chỉ xem | Không |
| Xuất bản chương | Có | Có | Không | Có theo workflow | Không | Không |
| Quản lý bản sao/kho | Có | Có | Có giới hạn | Không | Đầy đủ | Không |
| Mượn/trả/gia hạn | Có | Có | Đầy đủ | Không | Chỉ xem | Tạo yêu cầu cá nhân |
| Xem báo cáo | Toàn hệ thống | Trong đơn vị | Báo cáo quầy | Nội dung | Kho | Cá nhân |
| Đọc sách số | Có | Có | Có | Có | Có | Theo quyền truy cập |

# 4. DANH SÁCH 15 MODULE CHỨC NĂNG

| Mã | Module | Chức năng chính | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Authentication & Session | Đăng ký, đăng nhập, refresh token, logout, quên mật khẩu, xác minh email, quản lý phiên, rate limit | MVP |
| M02 | RBAC & User Management | Role, permission, gán quyền, khóa/mở tài khoản, hồ sơ, membership theo chi nhánh | MVP |
| M03 | Catalog Management | Sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại, tag, ISBN, trạng thái xuất bản, tìm kiếm/lọc | MVP |
| M04 | Digital Content | Chương, rich text/JSON, EPUB/PDF, version, preview, publish/unpublish | MVP |
| M05 | Branch & Inventory | Chi nhánh, bản sao sách, mã barcode, vị trí kệ, trạng thái, nhập/chuyển/kiểm kê | MVP rút gọn |
| M06 | Borrowing & Return | Mượn, trả, gia hạn, lịch sử, kiểm tra hạn mức, quá hạn, mất/hỏng | MVP |
| M07 | Reservation & Fine | Đặt trước, hàng đợi, thời hạn giữ sách, phí quá hạn, miễn/điều chỉnh phí | Mở rộng |
| M08 | Online Reader | Đọc chương, mục lục, đổi cỡ chữ, theme, chuyển chương, quyền truy cập | MVP |
| M09 | Reading Progress | Lưu chương/vị trí cuộn, phần trăm, lịch sử phiên đọc, đồng bộ Redis–MongoDB | MVP |
| M10 | Personal Library | Bookmark, highlight, ghi chú, yêu thích, danh sách đọc, sách hoàn thành | Mở rộng |
| M11 | Review & Moderation | Đánh giá sao, bình luận, báo cáo nội dung, duyệt/ẩn review | Mở rộng |
| M12 | Search, Trending & Recommendation | Full-text search, lịch sử tìm kiếm, trending Redis, đề xuất cơ bản | MVP rút gọn |
| M13 | Notification | Thông báo trong hệ thống, email, nhắc hạn trả, sách đặt trước sẵn sàng | Mở rộng |
| M14 | Dashboard & Report | KPI, lượt đọc, top sách, mượn quá hạn, tồn kho, xuất CSV/PDF | MVP cơ bản |
| M15 | Audit, Settings & File | Audit log, cấu hình, upload file, health check, backup/restore hướng dẫn | MVP audit cơ bản |

# 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU — 35 COLLECTION

Cách gọi: Vì dùng MongoDB, thuật ngữ chính xác là collection. Trong báo cáo có thể ghi “35 bảng/collection” để người đọc quen với mô hình quan hệ vẫn dễ hiểu. MVP chỉ triển khai 21 collection được đánh dấu Bắt buộc.

| # | Collection | Mục đích | Trường chính | Index quan trọng | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | Tài khoản, hồ sơ, trạng thái | email, studentCode, fullName, passwordHash, status, branchId | unique(email), unique(studentCode) | Bắt buộc |
| 2 | roles | Danh sách vai trò | code, name, scope, status | unique(code) | Bắt buộc |
| 3 | permissions | Danh sách quyền hành động | code, resource, action, description | unique(code) | Bắt buộc |
| 4 | role_permissions | Liên kết role–permission | roleId, permissionId | unique(roleId, permissionId) | Bắt buộc |
| 5 | user_roles | Gán role cho user theo phạm vi | userId, roleId, branchId, expiresAt | userId+roleId+branchId | Bắt buộc |
| 6 | auth_sessions | Refresh token/phiên đăng nhập | userId, tokenHash, device, ip, expiresAt, revokedAt | TTL(expiresAt), userId | Bắt buộc |
| 7 | password_reset_tokens | Token đặt lại mật khẩu | userId, tokenHash, expiresAt, usedAt | TTL(expiresAt) | Mở rộng |
| 8 | library_branches | Chi nhánh thư viện | code, name, address, contact, status | unique(code) | Bắt buộc |
| 9 | library_memberships | Thẻ thành viên theo chi nhánh | userId, branchId, cardNumber, status, expiryDate | unique(cardNumber), userId+branchId | Mở rộng |
| 10 | authors | Tác giả | name, slug, biography, avatar | unique(slug), text(name) | Bắt buộc |
| 11 | publishers | Nhà xuất bản | name, slug, address, contact | unique(slug) | Mở rộng |
| 12 | categories | Thể loại phân cấp | name, slug, parentId, path, status | unique(slug), parentId | Bắt buộc |
| 13 | tags | Nhãn tìm kiếm linh hoạt | name, slug | unique(slug) | Mở rộng |
| 14 | books | Metadata đầu sách | title, slug, isbn, summary, publisherId, language, status, accessType | unique(slug), isbn, text(title, summary) | Bắt buộc |
| 15 | book_authors | Liên kết sách–tác giả | bookId, authorId, role, order | unique(bookId, authorId) | Bắt buộc |
| 16 | book_categories | Liên kết sách–thể loại | bookId, categoryId | unique(bookId, categoryId) | Bắt buộc |
| 17 | book_tags | Liên kết sách–tag | bookId, tagId | unique(bookId, tagId) | Mở rộng |
| 18 | chapters | Chương và nội dung số | bookId, number, title, contentJson, status, wordCount | unique(bookId, number), bookId+status | Bắt buộc |
| 19 | digital_assets | Bìa, PDF, EPUB, audio, sample | bookId, type, url, mimeType, size, checksum, accessLevel | bookId+type | Bắt buộc |
| 20 | book_copies | Bản sao sách vật lý | bookId, branchId, barcode, shelfCode, condition, status | unique(barcode), bookId+branchId+status | Bắt buộc |
| 21 | inventory_transactions | Lịch sử nhập/chuyển/điều chỉnh kho | copyId, type, fromBranchId, toBranchId, actorId, reason | copyId+createdAt | Mở rộng |
| 22 | borrowings | Phiếu mượn tổng | userId, branchId, code, status, borrowedAt, dueAt, returnedAt | unique(code), userId+status, dueAt | Bắt buộc |
| 23 | borrowing_items | Từng bản sao trong phiếu mượn | borrowingId, copyId, dueAt, returnedAt, conditionOut, conditionIn | unique(borrowingId, copyId), copyId+returnedAt | Bắt buộc |
| 24 | reservations | Đặt trước và hàng đợi | userId, bookId, branchId, status, queuePosition, expiresAt | userId+bookId+status, expiresAt | Mở rộng |
| 25 | fines | Tiền phạt | userId, borrowingItemId, type, amount, status, waivedBy | userId+status | Mở rộng |
| 26 | reading_progress | Tiến trình lâu dài mỗi user–book | userId, bookId, chapterId, scrollPosition, percentage, lastReadAt | unique(userId, bookId), lastReadAt | Bắt buộc |
| 27 | reading_sessions | Phiên đọc để thống kê | userId, bookId, chapterId, startedAt, endedAt, durationSeconds, device | userId+startedAt, bookId+startedAt | Bắt buộc |
| 28 | bookmarks | Đánh dấu vị trí đọc | userId, bookId, chapterId, anchor, label | userId+bookId | Mở rộng |
| 29 | annotations | Highlight và ghi chú | userId, bookId, chapterId, range, selectedText, note, color | userId+bookId+chapterId | Mở rộng |
| 30 | reading_lists | Danh sách đọc cá nhân | userId, name, description, bookIds, visibility | userId+name | Mở rộng |
| 31 | reviews | Đánh giá sách | userId, bookId, rating, content, status, moderation | unique(userId, bookId), bookId+status | Mở rộng |
| 32 | notifications | Thông báo cho người dùng | userId, type, title, body, data, readAt, expiresAt | userId+readAt, TTL(expiresAt) | Mở rộng |
| 33 | view_events | Sự kiện xem/đọc chống đếm trùng | userId/sessionId, bookId, eventType, fingerprint, createdAt | bookId+createdAt, TTL(createdAt) | Bắt buộc |
| 34 | audit_logs | Nhật ký thao tác quản trị | actorId, action, resource, resourceId, before, after, ip, traceId | actorId+createdAt, resource+resourceId | Bắt buộc |
| 35 | system_settings | Cấu hình nghiệp vụ | key, value, scope, updatedBy | unique(key, scope) | Mở rộng |

## 5.1. Danh sách 21 collection MVP

users, roles, permissions, role_permissions, user_roles, auth_sessions, library_branches, authors, categories, books, book_authors, book_categories, chapters, digital_assets, book_copies, borrowings, borrowing_items, reading_progress, reading_sessions, view_events, audit_logs.

## 5.2. Quy tắc dữ liệu và quan hệ

Dùng ObjectId tham chiếu cho dữ liệu có vòng đời độc lập; chỉ embed dữ liệu nhỏ, ít thay đổi và luôn được đọc cùng document cha.

Không nhúng toàn bộ chapters vào books; chapter content lớn phải lưu tách để giảm kích thước document và tải trang nhanh hơn.

Mỗi user–book chỉ có một reading_progress; reading_sessions lưu nhiều bản ghi để phục vụ thống kê.

Bản sao vật lý book_copies là tài nguyên được mượn; borrowings là phiếu tổng, borrowing_items là từng bản sao.

Các collection có createdAt/updatedAt; dữ liệu nhạy cảm dùng deletedAt hoặc status thay vì xóa cứng.

Tất cả index phải được kiểm tra bằng explain() với dữ liệu mẫu đủ lớn trước khi nghiệm thu.

# 6. DANH SÁCH MÀN HÌNH GIAO DIỆN

| Nhóm | Mã | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dùng chung | C01 | /login | Đăng nhập |
| Dùng chung | C02 | /register | Đăng ký |
| Dùng chung | C03 | /forgot-password | Quên mật khẩu |
| Dùng chung | C04 | /reset-password | Đặt lại mật khẩu |
| Dùng chung | C05 | /403 | Không có quyền |
| Sinh viên | S01 | / | Trang chủ |
| Sinh viên | S02 | /books | Danh sách/tìm kiếm sách |
| Sinh viên | S03 | /books/:slug | Chi tiết sách |
| Sinh viên | S04 | /read/:bookId/:chapterId | Trình đọc |
| Sinh viên | S05 | /my-reading | Sách đang đọc |
| Sinh viên | S06 | /history | Lịch sử đọc |
| Sinh viên | S07 | /bookmarks | Bookmark |
| Sinh viên | S08 | /annotations | Ghi chú/highlight |
| Sinh viên | S09 | /favorites | Yêu thích |
| Sinh viên | S10 | /reading-lists | Danh sách đọc |
| Sinh viên | S11 | /reading-lists/:id | Chi tiết danh sách |
| Sinh viên | S12 | /my-loans | Sách đang mượn |
| Sinh viên | S13 | /my-reservations | Đặt trước |
| Sinh viên | S14 | /notifications | Thông báo |
| Sinh viên | S15 | /profile | Hồ sơ |
| Admin | A01 | /admin/dashboard | Dashboard |
| Admin | A02 | /admin/users | Người dùng |
| Admin | A03 | /admin/users/:id | Chi tiết người dùng |
| Admin | A04 | /admin/roles | Role |
| Admin | A05 | /admin/permissions | Permission |
| Admin | A06 | /admin/books | Danh sách sách |
| Admin | A07 | /admin/books/create | Thêm sách |
| Admin | A08 | /admin/books/:id/edit | Sửa sách |
| Admin | A09 | /admin/books/:id/chapters | Danh sách chương |
| Admin | A10 | /admin/chapters/:id/edit | Soạn nội dung chương |
| Admin | A11 | /admin/authors | Tác giả |
| Admin | A12 | /admin/publishers | Nhà xuất bản |
| Admin | A13 | /admin/categories | Thể loại |
| Admin | A14 | /admin/branches | Chi nhánh |
| Admin | A15 | /admin/inventory | Kho và bản sao |
| Admin | A16 | /admin/borrowings | Phiếu mượn |
| Admin | A17 | /admin/reservations | Đặt trước |
| Admin | A18 | /admin/fines | Tiền phạt |
| Admin | A19 | /admin/reviews | Duyệt đánh giá |
| Admin | A20 | /admin/reports | Báo cáo |
| Admin | A21 | /admin/audit-logs | Nhật ký hệ thống |
| Admin | A22 | /admin/settings | Cấu hình |
| Nhân viên | T01 | /staff | Dashboard quầy |
| Nhân viên | T02 | /staff/member-search | Tra cứu thành viên |
| Nhân viên | T03 | /staff/checkout | Lập phiếu mượn |
| Nhân viên | T04 | /staff/return | Trả sách |
| Nhân viên | T05 | /staff/renew | Gia hạn |
| Nhân viên | T06 | /staff/inventory-scan | Quét/kiểm kê kho |

Tổng số: Bản đầy đủ có 48 màn hình chính. MVP nên ưu tiên 26 màn hình: 5 dùng chung, 10 sinh viên, 8 admin và 3 quầy thủ thư.

# 7. THIẾT KẾ API THEO MODULE

| Prefix | Nhóm endpoint | Quyền |
| --- | --- | --- |
| /auth | POST register/login/refresh/logout/forgot/reset; GET profile/sessions; DELETE session | Public hoặc user đã đăng nhập |
| /users | GET list/detail; POST create; PATCH profile/status; POST assign-role; DELETE role | user.* |
| /roles, /permissions | CRUD role; danh sách permission; gán/gỡ permission | role.* |
| /branches | CRUD chi nhánh; danh sách thành viên/kho theo chi nhánh | branch.* |
| /authors, /publishers, /categories | CRUD metadata; slug; tree category | catalog.* |
| /books | CRUD; publish/archive; search/filter; trending/new; upload cover | book.* |
| /books/:bookId/chapters | CRUD; reorder; preview; publish/unpublish | chapter.* |
| /digital-assets | Upload, xác nhận checksum, đổi access level, xóa file | file.manage |
| /copies, /inventory | CRUD bản sao; scan barcode; transfer; audit; history | inventory.* |
| /borrowings | Create, detail, return, renew, overdue, history | loan.* |
| /reservations | Create/cancel/queue/approve/ready/expire | reservation.* |
| /fines | List/detail/pay/waive/adjust | fine.* |
| /reading-progress | GET/PUT một sách; GET danh sách; sync; mark completed | progress.* |
| /reading-sessions | Start/heartbeat/end; thống kê cá nhân | reading.* |
| /bookmarks, /annotations | CRUD bookmark, highlight, note | reading.* |
| /reading-lists | CRUD list; add/remove/reorder books | list.manage |
| /reviews | Create/update/delete; moderate/report | review.* |
| /notifications | List, unread count, mark read, preferences | notification.* |
| /discovery | Search, suggestions, trending, recommendations | book.read |
| /reports | Dashboard, circulation, inventory, reading, export | report.* |
| /audit-logs, /settings | Tra cứu log; đọc/cập nhật cấu hình | audit.read, setting.* |
| /health | Liveness/readiness, MongoDB/Redis status | Nội bộ hoặc admin |

## 7.1. Response chuẩn

| Trường hợp | Cấu trúc |
| --- | --- |
| Thành công | { success: true, statusCode, message, data, meta, traceId } |
| Lỗi nghiệp vụ | { success: false, statusCode, errorCode, message, details, traceId } |
| Phân trang | meta: { page, limit, totalItems, totalPages, hasNext } |
| Validation | details: [{ field, rule, message }] |

# 8. LUỒNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG

| Luồng | Các bước chính |
| --- | --- |
| Đăng nhập | Kiểm tra tài khoản → bcrypt → tạo access token ngắn hạn → tạo refresh session hash trong MongoDB/Redis → ghi audit nếu bất thường. |
| Đọc sách và khôi phục vị trí | Mở sách → đọc Hash reading_progress→ nếu miss đọc MongoDB → cache lại → mở đúng chương → scroll vị trí cũ → heartbeat 5–10 giây → đồng bộ cuối phiên. |
| Đồng bộ Redis–MongoDB | Redis giữ bản mới nhất trong Hash reading_progress:{userId}:{bookId} (kèm updatedAt/version) → worker dùng HGETALL/HSCAN đọc theo lô → batch ghi MongoDB → chỉ ghi khi bản Redis mới hơn → retry có giới hạn → dead-letter/log lỗi. |
| Mượn sách | Quét thẻ → kiểm tra membership/trạng thái/phạt/hạn mức → quét barcode → lock bản sao → tạo borrowing + items → đổi copy status → thông báo hạn trả. |
| Trả sách | Quét barcode → tìm borrowing item đang mở → ghi tình trạng → đổi trạng thái bản sao → tính quá hạn/phạt → đóng phiếu nếu mọi item đã trả. |
| Đặt trước | Kiểm tra bản sao trống → nếu hết thì tạo queue → khi có bản trả, chọn người đầu hàng → giữ sách trong thời hạn → gửi thông báo → quá hạn thì chuyển người tiếp theo. |
| Xuất bản chương | Editor tạo draft → preview → validate nội dung → publish → tăng version → xóa cache sách/chương → ghi audit. |
| Sách xu hướng | Ghi event hợp lệ → chống đếm lặp theo user/session + TTL → ZINCRBY Redis theo ngày/tuần → scheduler chụp snapshot về MongoDB. |
| Phân quyền | JWT xác định user → guard tải role/permission cache → kiểm tra permission + phạm vi branch → service kiểm tra ownership/ngữ cảnh lần cuối. |
| Redis bị lỗi | API chuyển sang MongoDB, không làm mất dữ liệu; tiến trình đọc dùng hàng đợi retry hoặc lưu trực tiếp; health check báo degraded. |

# 9. PHÂN CÔNG CHI TIẾT CHO NHÓM 5 NGƯỜI

| Thành viên | Vai trò | Module chính | Trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | Tech Lead / Backend Core / DevOps | M01, M02, M15; kiến trúc, tích hợp, bảo mật, CI/CD | Backend + tích hợp |
| Người 2 | Backend Catalog & Inventory | M03, M04, M05 | Backend |
| Người 3 | Backend Circulation & Reading Data | M06, M07, M09, M12, M13 | Backend + Redis/worker |
| Người 4 | Frontend Admin & Staff | Toàn bộ màn hình Axx và Txx | Frontend |
| Người 5 | Frontend Student & Reader | Toàn bộ màn hình Sxx và phần auth dùng chung | Frontend |

## 9.1. Người 1 — Tech Lead, Core Backend, Security và DevOps

| Nhóm công việc | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Phân tích/kiến trúc | Chốt module boundary, sơ đồ dữ liệu, quy ước DTO/response/error, cấu trúc repository, quy tắc branch và review code. |
| Auth/RBAC | users, roles, permissions, role_permissions, user_roles, auth_sessions; JWT access/refresh; guard permission và branch scope. |
| Hạ tầng | Docker Compose frontend/backend/mongodb/redis/nginx; env; health check; seed data; migration/index script. |
| Bảo mật | bcrypt/argon2, rate limit, helmet/CORS, file validation, sanitize, audit log, quyền theo action. |
| Tích hợp | Review PR, resolve conflict, quản lý release branch, chạy regression, phối hợp API contract với frontend. |
| Bàn giao | Sơ đồ kiến trúc, module auth/RBAC, Docker, tài liệu chạy, Swagger tổng, checklist bảo mật, bản tích hợp cuối. |

## 9.2. Người 2 — Backend Catalog, Nội dung số và Kho

| Nhóm công việc | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Catalog | authors, publishers, categories, tags, books, quan hệ sách–tác giả/thể loại/tag; tìm kiếm/lọc/phân trang. |
| Nội dung số | chapters, digital_assets; CRUD chương; reorder; draft/publish; rich text JSON; upload bìa/PDF/EPUB. |
| Kho | library_branches, book_copies, inventory_transactions; barcode, vị trí kệ, condition/status, nhập/chuyển/kiểm kê. |
| Index/hiệu năng | Index slug, ISBN, title text, bookId+number, barcode, branch+status; kiểm tra explain(). |
| Kiểm thử | Validation ISBN/slug, chapter trùng số, file sai loại, sách bị archive, chuyển kho sai trạng thái. |
| Bàn giao | Schema + service + controller + Swagger + test + seed tối thiểu 50 sách, 100 chương, 100 bản sao. |

## 9.3. Người 3 — Backend Mượn–trả, Redis, Tiến trình đọc và Thông báo

| Nhóm công việc | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Mượn–trả | borrowings, borrowing_items; hạn mức, due date, return, renew, overdue, lost/damaged. |
| Đặt trước/phạt | reservations, fines; queue, hold expiry, tính phí, waive/adjust theo quyền. |
| Tiến trình đọc | reading_progress, reading_sessions; heartbeat, start/end session, multi-device conflict, completion. |
| Redis/worker | Cache-aside, sorted set trending, distributed lock khi mượn, worker đồng bộ progress, job quá hạn và notification. |
| Benchmark | Script 1.000/10.000 request; đo min/avg/P95/P99 MongoDB vs Redis; ghi số liệu thực. |
| Bàn giao | API circulation/reading/discovery, worker, Redis key convention, benchmark report, Postman/test. |

## 9.4. Người 4 — Frontend Admin và Quầy Thủ thư

| Nhóm công việc | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Khung giao diện | Admin layout, menu theo permission, protected route, error boundary, toast, loading/skeleton. |
| Dashboard | KPI, biểu đồ lượt đọc/mượn, top sách, cảnh báo quá hạn, dữ liệu từ API thật. |
| Quản trị | Người dùng/role, sách/chương, tác giả/thể loại, chi nhánh/kho, báo cáo/audit/settings. |
| Quầy thủ thư | Tra thành viên, scan barcode, mượn, trả, gia hạn, in/xem phiếu, xử lý lỗi rõ ràng. |
| Form/table | React Hook Form + validation, data table, filter/sort/page, confirm action nguy hiểm. |
| Bàn giao | 22 màn hình admin + 6 màn hình staff ở bản đầy đủ; MVP ưu tiên 11 màn hình cốt lõi. |

## 9.5. Người 5 — Frontend Sinh viên và Trình đọc

| Nhóm công việc | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Trang công khai | Trang chủ, sách mới/xu hướng, danh mục, tìm kiếm, chi tiết sách. |
| Trình đọc | Mục lục, chuyển chương, scroll restore, font size, line height, theme, keyboard navigation, responsive. |
| Tiến trình | Autosave debounce 5–10 giây, sendBeacon khi đóng trang, retry khi mạng lỗi, chỉ gửi khi dữ liệu thay đổi. |
| Thư viện cá nhân | Sách đang đọc, lịch sử, mượn/đặt trước, bookmark, note, list, notification, profile. |
| Tích hợp | Auth state, refresh token flow, permission/accessType, loading/error/empty state. |
| Bàn giao | 15 màn hình sinh viên + 5 màn hình dùng chung; video demo đọc–đóng–mở lại đúng vị trí. |

## 9.6. Quy tắc tránh chồng chéo

Người 1 sở hữu shared package, auth guard, error filter và contract chung; thành viên khác không tự thay đổi cấu trúc response.

Người 2 sở hữu schema/API liên quan metadata sách, chương, file và bản sao; Người 3 chỉ dùng qua service/interface đã thống nhất.

Người 3 sở hữu Redis key, worker, mượn–trả và progress; không để frontend truy cập Redis trực tiếp.

Người 4 và Người 5 chia sẻ UI component qua thư mục common; mỗi người chịu trách nhiệm route theo nhóm đã phân.

Mọi API mới phải cập nhật Swagger và bảng contract trước khi frontend tích hợp.

# 10. KẾ HOẠCH 2 TUẦN VÀ MỐC BÀN GIAO

| Thời gian | Công việc | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Phân tích yêu cầu, chốt MVP, kiến trúc, ERD/collection, route màn hình | SRS rút gọn, sơ đồ kiến trúc, backlog, Git repo |
| Tuần 1 | Khởi tạo dự án, Docker, auth cơ bản, UI layout, design system | Chạy được full stack; login mock/API |
| Tuần 1 | RBAC; catalog schema/API; trang danh sách sách | Đăng nhập + phân quyền + books GET/POST |
| Tuần 1 | Chương/file số; admin CRUD sách/chương; chi tiết sách | Tạo sách/chương và hiển thị đúng |
| Tuần 1 | Reader; progress MongoDB/Redis; autosave/restore | Đọc, đóng, mở lại đúng chương/vị trí |
| Tuần 1 | Branch/copies; admin inventory; barcode/manual input | Quản lý bản sao và trạng thái |
| Tuần 2 | Mượn/trả/gia hạn; quầy thủ thư | Luồng checkout/return hoàn chỉnh |
| Tuần 2 | Trending/search; dashboard cơ bản; audit log | Top sách và KPI từ dữ liệu thật |
| Tuần 2 | Reservation/fine hoặc hoàn thiện MVP; notification | Chọn theo tiến độ |
| Tuần 2 | Test tích hợp, bảo mật, benchmark, sửa lỗi | Báo cáo test/benchmark |
| Tuần 2 | Seed dữ liệu, triển khai server, tài liệu hướng dẫn | Bản staging/demo |
| Tuần 2 | Regression, video, slide, đóng gói bàn giao | Release 1.0, báo cáo cuối |

## 10.1. Nhịp làm việc mỗi tuần

Thứ 3: chốt backlog và API contract; mỗi task có người phụ trách, tiêu chí hoàn thành, deadline.

Thứ 5: tích hợp giữa tuần, không để dồn toàn bộ merge vào cuối tuần.

Thứ 7: demo nội bộ, cập nhật bug list, benchmark/test nếu có.

Mỗi pull request cần ít nhất một người review; PR lớn phải tách nhỏ theo chức năng.

# 11. KIỂM THỬ, BẢO MẬT VÀ HIỆU NĂNG

| Loại kiểm thử | Phạm vi | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Service nghiệp vụ, permission guard, tính due date/phạt, progress merge | Jest; mục tiêu module cốt lõi ≥ 70% branch coverage |
| Integration test | API + MongoDB/Redis test container | Auth, sách, mượn–trả, progress, fallback Redis |
| E2E test | Luồng trình duyệt chính | Đăng nhập; tạo sách; đọc/khôi phục; mượn/trả |
| Security test | Broken access control, IDOR, rate limit, upload, injection | OWASP checklist; test role và branch scope |
| Performance test | Search, book detail, progress Redis, dashboard | k6/Artillery; báo cáo avg/P95/P99 |
| Data test | Unique index, transaction/lock, concurrency | Hai người cùng mượn một bản sao; đa thiết bị đọc |
| UI test | Responsive, empty/error/loading, keyboard | Chrome/Edge; mobile width phổ biến |
| Recovery test | Redis down, MongoDB reconnect, worker retry | Không mất dữ liệu quan trọng; có log/alert |

## 11.1. Yêu cầu bảo mật bắt buộc

Không tin role gửi từ frontend; quyền luôn kiểm tra tại backend bằng token và dữ liệu server.

Không chứa passwordHash, tokenHash, thông tin nội bộ trong API response.

Refresh token lưu dạng hash, có revoke, có expiry và thông tin thiết bị/IP.

Upload kiểm tra MIME, extension, kích thước, checksum; file không thực thi trực tiếp từ thư mục server.

Thêm rate limit cho login, search, progress heartbeat và endpoint public.

Đối với thao tác mượn/trả, dùng transaction hoặc lock để tránh một bản sao được mượn đồng thời.

Ghi audit log cho thay đổi quyền, xóa/ẩn sách, waive fine, chỉnh cấu hình và thao tác kho.

## 11.2. Redis key convention

| Key mẫu | Mục đích | TTL |
| --- | --- | --- |
| session:{sessionId} | Session/refresh metadata | Theo expiry token |
| permission:user:{userId} | Cache permission đã tổng hợp | 5–15 phút; xóa khi đổi role |
| book:{bookId} | Cache chi tiết sách | 5–30 phút; xóa khi sửa sách/chương |
| reading_progress:{userId}:{bookId} | Redis Hash — Tiến trình đọc mới nhất. Field: chapterId, chapterNumber, scrollPosition, percentage, updatedAt, version. Ghi bằng HSET (từng field), đọc bằng HGETALL khi mở sách. | 1–7 ngày; đồng bộ MongoDB |
| reading_lock:{userId}:{bookId} | Lock đồng bộ đa request | 5–15 giây |
| trending:books:{yyyyMMdd} | Sorted set xếp hạng ngày | 7–30 ngày |
| view_dedup:{userOrSession}:{bookId} | Chống đếm lặp | 10–60 phút |
| rate_limit:{scope}:{key} | Giới hạn request | Theo cửa sổ rate limit |

# 12. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

| Nhóm | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- |
| Chức năng | MVP chạy đủ 11 module; không có luồng chính chỉ dùng dữ liệu giả. |
| Phân quyền | Ít nhất 6 vai trò người thật; kiểm tra được permission theo action và branch scope. |
| Dữ liệu | 21 collection MVP có schema, index, seed và mô tả; dữ liệu đọc/mượn không mất khi Redis restart. |
| Giao diện | Ít nhất 26 màn hình MVP; responsive; có loading/error/empty state. |
| API | Swagger đầy đủ; Postman collection; response/error thống nhất. |
| Test | Có unit/integration/E2E cho luồng cốt lõi; bug nghiêm trọng bằng 0 khi bàn giao. |
| Hiệu năng | Có benchmark Redis và API phổ biến bằng số đo thật; giải thích môi trường đo. |
| Triển khai | Docker Compose hoặc server demo; .env.example; tài liệu cài đặt một lần chạy được. |
| Tài liệu | Sơ đồ kiến trúc, database dictionary, API, phân quyền, test report, hướng dẫn sử dụng. |
| Demo | Kịch bản demo 10–15 phút: tạo sách → đọc → khôi phục tiến trình → mượn/trả → dashboard. |

## 12.1. Danh sách file bàn giao

01_SRS_and_Scope.docx — yêu cầu và phạm vi MVP/mở rộng.

02_Architecture_and_Database.pdf/docx — kiến trúc, 35 collection, index.

03_API_Swagger.json và Postman collection.

04_Test_Report.xlsx/docx — test case, kết quả, bug, benchmark.

05_User_Guide.docx — hướng dẫn Admin, Librarian, Student.

Source code frontend/backend/worker + docker-compose.yml + .env.example + README.md.

Video demo và tài khoản mẫu cho từng vai trò.

# PHỤ LỤC A — CẤU TRÚC COLLECTION CỐT LÕI

| Collection | Trường đề xuất | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| users | _id; email; studentCode; fullName; passwordHash; status; branchId; avatar; lastLoginAt; createdAt; updatedAt | Không trả passwordHash/token ra client |
| books | _id; title; slug; isbn; summary; publisherId; publicationYear; language; coverAssetId; accessType; status; totalChapters; stats; createdBy | stats chỉ là số tổng hợp, nguồn event lưu riêng |
| chapters | _id; bookId; number; title; contentJson; status; version; wordCount; publishedAt; createdBy; updatedBy | Unique bookId+number; không nhúng trong books |
| book_copies | _id; bookId; branchId; barcode; shelfCode; condition; status; acquiredAt; price; lastInventoryAt | Status: AVAILABLE, BORROWED, RESERVED, LOST, DAMAGED, MAINTENANCE |
| borrowings | _id; code; userId; branchId; status; borrowedAt; expectedReturnAt; closedAt; createdBy; note | Một phiếu có nhiều borrowing_items |
| borrowing_items | _id; borrowingId; copyId; dueAt; returnedAt; renewCount; conditionOut; conditionIn; status | Mỗi copy chỉ có tối đa một item đang mở |
| reading_progress | _id; userId; bookId; chapterId; chapterNumber; scrollPosition; percentage; status; lastReadAt; version | Unique userId+bookId; version xử lý đa thiết bị |
| reading_sessions | _id; userId; sessionId; bookId; chapterId; startedAt; lastHeartbeatAt; endedAt; durationSeconds; device | Tính duration theo heartbeat hợp lệ |
| audit_logs | _id; actorId; action; resource; resourceId; before; after; ip; userAgent; traceId; createdAt | Không cho user thường sửa/xóa |

## A.1. Trạng thái chuẩn

| Đối tượng | Giá trị trạng thái |
| --- | --- |
| User | PENDING, ACTIVE, LOCKED, SUSPENDED, DELETED |
| Book | DRAFT, REVIEW, PUBLISHED, ARCHIVED |
| Chapter | DRAFT, PUBLISHED, HIDDEN |
| Book copy | AVAILABLE, BORROWED, RESERVED, LOST, DAMAGED, MAINTENANCE |
| Borrowing | OPEN, PARTIALLY_RETURNED, RETURNED, OVERDUE, CANCELLED |
| Reservation | WAITING, READY, FULFILLED, CANCELLED, EXPIRED |
| Fine | UNPAID, PAID, WAIVED, CANCELLED |
| Review | PENDING, VISIBLE, HIDDEN, REJECTED |

# PHỤ LỤC B — QUY ƯỚC GIT, API VÀ MÃ LỖI

## B.1. Branch và commit

main: bản ổn định; develop: nhánh tích hợp; feature/<module>-<task>; fix/<module>-<issue>; release/<version>.

Commit theo Conventional Commits: feat:, fix:, refactor:, test:, docs:, chore:.

Không push trực tiếp main; PR phải qua review và pipeline kiểm tra lint/test/build.

Mỗi PR nên dưới khoảng 500 dòng thay đổi logic nếu có thể; mô tả cách test và ảnh/video khi đổi UI.

## B.2. Mã lỗi nghiệp vụ mẫu

| Mã lỗi | Ý nghĩa | HTTP |
| --- | --- | --- |
| AUTH_001 | Sai email hoặc mật khẩu | 401 |
| AUTH_002 | Refresh token hết hạn/thu hồi | 401 |
| AUTH_003 | Tài khoản bị khóa | 403 |
| PERM_001 | Không có permission | 403 |
| PERM_002 | Ngoài phạm vi chi nhánh | 403 |
| BOOK_001 | Không tìm thấy sách | 404 |
| BOOK_002 | ISBN/slug đã tồn tại | 409 |
| CHAPTER_001 | Số chương bị trùng | 409 |
| COPY_001 | Bản sao không sẵn sàng | 409 |
| LOAN_001 | Vượt hạn mức mượn | 422 |
| LOAN_002 | Thành viên có khoản phạt chưa xử lý | 422 |
| LOAN_003 | Bản sao đã được người khác mượn | 409 |
| PROGRESS_001 | Tiến trình cũ hơn phiên bản hiện tại | 409 |
| FILE_001 | Loại/kích thước file không hợp lệ | 422 |
| SYS_001 | Dịch vụ tạm thời suy giảm | 503 |

## B.3. Definition of Done cho một chức năng

Có yêu cầu/acceptance criteria rõ và đã cập nhật tài liệu API hoặc route.

Code đúng kiến trúc, qua lint, build, unit test; không chứa secret hoặc dữ liệu nhạy cảm.

Đã kiểm tra quyền hợp lệ và quyền không hợp lệ; có validation và mã lỗi.

Frontend có loading, empty, error, success; responsive nếu là màn hình người dùng.

Có test bằng dữ liệu thật/seed; Swagger/Postman cập nhật; PR đã review và merge vào develop.

Chức năng đã được demo nội bộ trên môi trường tích hợp, không chỉ chạy riêng máy người viết.

Gợi ý sử dụng tài liệu: Nhóm có thể giữ nguyên toàn bộ bản thiết kế đầy đủ để thể hiện tầm vóc hệ thống, nhưng trong phần “phạm vi triển khai” phải cam kết MVP trước. Khi tiến độ tốt, chọn từng module mở rộng theo ưu tiên: Reservation/Fine → Personal Library → Notification → Review/Recommendation.